АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЮШКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  |

07.03.2019 с.Кирюшкино №11-п

О проведении мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории МО «Кирюшкинский сельсовет» в 2019 году

В целях своевременной подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску льда и весеннего паводка 2019 года,

1. Утвердить состав комиссии по пропуску весеннего половодья на территории МО «Кирюшкинский сельсовет» (приложение №1)

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка в 2019 году (приложение № 2).

3. Руководителям предприятий, организаций подготовить технику для проведения паводка 2019 года (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания

Глава МО «Кирюшкинский сельсовет» Л.И.Делова

Разослано: в дело, РА, ГОЧС, прокуратура

Приложение № 1

к постановлению №11-п

от 07.03.2019г.

Состав

комиссии по пропуску весеннего половодья

1. Дерков Геннадий Евгеньевич – депутат МО «Кирюшкинский сельсовет» – председатель комиссии(по согласованию)
2. Леонтьев Юрий Александрович – ИП глава КФХ – заместитель председателя (по согласованию)
3. Татарова Людмила Андреевна – специалист 1 категории - секретарь

Члены комиссии:

Нестеров Юрий Борисович – ИП глава КФХ (по согласованию)

Молостов Владислав Петрович – ИП глава КФХ (по согласованию)

Шанин Александр Владимирович – ИП глава КФХ (по согласованию)

Приложение № 2

к постановлению №11-п

от 07.03.2019 г.

П Л А Н

мероприятий проведению паводка 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные лица за исполнение |
| 1 | Определить материальные ценности, которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать планы предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | до 15.03.2019г | Леонтьев Ю.АМолостов В.ПНестеров Ю.БШанин А.В |
| 1 | Проверить состояние мостов и др. сооружений при необходимости провести ремонт водоотводов, кюветов, укрепить мостовые пролеты  |  до 15.03.2019г | глава сельской администрации |
| 2 | Обеспечить сохранность дорог, своевременно провести работы по очистке дорог от снега | до 01.04.2019г | ИП Глава КФХ «Дерков»ИП Глава КФХ «Молостово»ИП глава КФХ «Нестеров Ю.Б» |
| 3 | В целях обеспечения экологической безопасности, во время весеннего половодья, провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных накоплений бытовых и промышленных отходов на берегах рек. Обеспечить своевременную защиту мест захоронения, вывоз за пределы затопляемой зоны бытовых и промышленных отходов, провести работы по предотвращению загрязнения и засорения водоемов, очистить затопляемые берега от древесных отходов и строительных материалов  |  | глава сельской администрации, руководители хозяйств |

Приложение № 3

к постановлению №11-п

 от 07.03.2019 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

техники, выделяемой организациями

для проведения весеннего паводка 2019 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Тракторов  | Автомашин |
| марка | количество | марка  | количество |
| ИП Глава КФХ «Леонтьев Ю.А» | МТЗ-80-КУНК-700 | 11 | КамАЗ  | 1 |
| ИП Глава КФХ «Молостов В.П» | ДТ- 75-бульдозерМТЗ-80-КУН | 11 | Газ - 53 | 1 |
| ИП Глава КФХ«Нестеров Ю.Б» | МТЗК-700 | 11 | КамАЗГаз - 53 | 11 |
| ИП глава КФХ «Шанин А.В.» | Т- 150ДТ-75-бульдозер- | 11 | КамАЗЗИЛ - 130 | 11 |